中山市三乡医院网络数据安全配套服务项目采购需求

# 一、资格条件

- 投标人需具备以下条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、政务法规规定的其他条件。

- 投标人须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的法人；

- 投标人在广东省有常驻的售后服务机构（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

- 本项目不接受联合体投标。

# 项目背景

- 2023年初，中山市卫健局发布了“2023年中山市医疗卫生机构网络数据安全绩效考核指标明细表（100分）”，里面明确规定绩效要求：

| 中山市医疗卫生机构网络数据安全绩效考核指标明细表（100分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 考核指标及评分标准 | 得分 |
| 一、组织领导情况（党委（党组）研究部署情况等）（10分） | （1）是否以正式文件或会议纪要的形式，明确成立本单位网络数据安全和信息化领导小组 （2分） |  |
|  | （2）本单位是否把网络数据安全工作列为党委（党组）会每年专题工作重要内容，每年定期学习2次（党组条例、相关法律法规等）（2分） |  |
|  | （3）本单位主要领导每年召集2次会议研究部署网络数据安全专题会议 （2分） |  |
|  | （4）本单位分管领导每年召集4次工作会议听取和部署网络数据安全工作。（4分） |  |
| 二、合规性检查（规章制度、台账等）（30分） | （1）是否建立、完善本单位机房内部各项管理制度和维护记录（含机房内部所有硬件设备、日志记录、人员进出等）（4分） |  |
|  | （2）是否建立、完善本单位网络、安全设备管理制度和维护记录表（含拓扑图、防控策略、设备升级日志、配置记录等）（4分） |  |
|  | （3）是否建立、完善本单位数据安全管理制度（收集、传输、存储、使用、销毁等全过程的管理制度）（4分） |  |
|  | （4）本单位是否开展网络数据安全考核和奖惩制度。（2分） |  |
|  | （5）本单位是否落实与维护厂商（供应商）签订保密协议（2分），维护厂商（供应商）跟本单位开展维护工作的人员（在医疗机构有维护工作的人员）签订保密协议送医疗机构备案（2分）。 |  |
|  | （6）本单位是否每季度开展对维护厂商（含供应商、外包服务商）的服务进行安全监控和审计工作。（4分） |  |
|  | （7）是否建立本单位和落实个人信息和重要数据存储要求，建立重要数据、重要业务系统、重要网站保护目录和台账。（5分） |  |
|  | （8）本单位每年在网络数据安全和信息化建设方面的经费是否达到医疗机构总利润的3%。（3分） |  |
| 三、等保测评、风险漏洞测评情况（20分） | （1）本年度是否对本单位的业务系统（必须含有HIS、LIS、PACS三个业务系统和本单位有对外提供服务的业务系统）进行系统风险评估1次，提供符合国家标准，有相关业务资质厂商提供的风险评估报告（4分） |  |
|  | （2）本单位业务系统的等级保护测评是否进行复测，按照国卫规划发（﹝2022﹞29号）文件规定，等保三级的信息系统，每年都需要复评一次。等保二级的系统，在2023年绩效考核前对系统进行一次复评。以后每3年复测一次。（以公安局网警支队的证书为准）（5分） |  |
|  | （3）本单位每年新建的信息化项目上线前，需要提交等保证书、风险评估报告、系统测试报告、漏洞扫描和渗透测试报告（5分） |  |
|  | （4）本单位是否每季度提交网络与信息安全情况通报（4分），在每年12月25号前，提交本单位网络安全工作年度报告报告（2分） |  |
| 四、网络安全事件（25分） | （1）发生被市有关主管部门发现或通报的网络安全事件。造成不良影响的扣，每起扣5分；未在规定时限内处置和反馈的，每起扣5分。 |  |
|  | （2）发生被省有关主管部门发现或通报的网络安全事件。每起扣10分；未及时妥善处理，造成不良影响的，每起扣10分。 |  |
|  | （3）发生被中央有关主管部门发现或通报的网络安全事件，或者发生网络安全事件被省级媒体，网络平台曝光和报道。造成不良影响的网络安全事件的，每起扣20分；未及时妥善处理，造成不良影响的，每起扣20分。 |  |
| 五、加强队伍建设（15分） | （1）本单位每年进行2次网络数据安全培训工作。提供培训佐证材料（4分） |  |
|  | （2）本单位每年进行应急演练2次。提供应急演练佐证材料（4分） |  |
|  | （3）本单位是否建立应急处置队伍。提供佐证材料（2分） |  |
|  | （4）本单位每年是否进行网络安全攻防演练1次。提供网络攻防演练佐证材料（2分） |  |
|  | （5）本单位是否建立网络数据安全应急预案。提供应急预案材料（3分） |  |

# 项目目标

我院目前网络安全建设还未达到等保2.0二级标准，医院等保2.0的测评没有进行。

基于绩效考核指标明细表的第一、二点，这两部分为组织、会议或文件内容，由我单位内部主导完成。基于绩效考核指标明细表的第三、四、五点，我院现有网络数据安全建设框架已经基本搭建，互联网出口、外网专线区及数据中心均部署有1台防火墙和日志审计，但是由于目前等保测评已是采取等保2.0的标准，还需要增加满足等级保护2.0的设备、安全运营服务、技术服务（含测评服务、网络整改和满足等级保护2.0的软件策略调整等）。根据考核标准规定，等保二级的系统，在2023年绩效考核前需要对核心业务系统进行一次复评，因此需要在今年完成等保2.0二级的测评以及整改工作。对于HIS、LIS、PACS三个业务系统和对外提供服务的业务系统，本单位面向有相关业务资质的供应商采购系统风险评估各1次，并且需要提供相应的风险评估报告。同时，本单位面向有相关业务资质的供应商采购7×24h专家协助的安全运营服务1年，利用现有及待整改的网络安全设备，持续配合与跟进本单位的网络数据安全工作，及时发现并处置外部威胁攻击，做到“不止合规、持续保护”。同时，对于本单位的网络数据安全工作，该安全运营服务需要提供每季度情况通报与年度报告，需要每年开展不定期网络数据安全培训等工作。通过上述工作整改调整后，我院要通过网络安全等级保护2.0的测评，达到网络数据安全绩效考核目标。

# 技术参数

- 4.1采购清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堡垒机 | 1台设备，含1年的产品质保和软件升级服务 | 1台 | 合同签订后1年 |
| 2 | 安全运营服务 | 1年7×24h的在线专家技术支持和安全咨询服务 | 1项 | 合同签订后1年 |
| 3 | 技术服务 | 1、HIS系统等保2.0二级测评 2、HIS系统针对等保2.0二级合规性软件功能调整改造。 | 1项 |  |

- 4.2详细技术参数要求

### 4.2.1堡垒机

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 性能参数 | 性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：2T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。 功能描述：运维安全管理系统，将运维人员离散维护主机及网络设备的行为统一到该平台进行，加强对系统安全以及运维的控制力。一方面通过集中运维，减少因离散操作导致的失误，提高工作效率，如新的安全策略在主机上的统一应用等；另一方面通过对所有用户在主机上的操作行为进行监控与记录，实时了解用户的操作行为，发现风险及时中止用户的操作，并记录下用户所有的操作行为，便于进行事后的审查与取证。 含： 运维安全管理系统软件(*1套); 产品质保(*1年); 软件升级(*1年); |
| 2 | 支持协议 | 字符协议：SSHv1、SSHv2、TELNET； 图形协议：RDP、VNC； 文件传输协议：FTP、SFTP、RDP磁盘映射、RDP剪切板； 支持通过协议前置机进行协议扩展，至少支持扩展KVM、Vmware、数据库、http/https、CS应用等； |
| 3 | 动作流 | ▲支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入（报价文件需提供印有项目编号的截图证明并加盖原厂商公章）； |
| 4 | 用户管理 | 支持从windows AD域抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式； ▲内置三员角色的同时支持角色灵活自定义，可根据用户实际的管理特性或特殊的安全管理组织架构，划分管理角色的管理范畴（报价文件需提供印有项目编号的截图证明并加盖原厂商公章）； |
| 5 | 资源管理 | 支持批量导入、导出资源信息；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口； ▲支持RDP安全模式（RDP、NLA、TLS、ANY）设置，以适应RDP-Tcp属性中的所有功能配置，包括加密级别为客户端兼容、低、高、符合FIPS标准等加密级别（报价文件需提供印有项目编号的截图证明并加盖原厂商公章）； |
| 6 | 运维授权 | ▲支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作（报价文件需提供印有项目编号的截图证明并加盖原厂商公章）； |
| 7 | 改密机会 | 支持密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容； |
| 8 | 访问控制 | 支持命令黑命单，对字符型设备（如linux/unix/网络设备）的高危命令执行进行阻断，如rm、shutdown、reboot等； |
| 9 | IPV6 | ▲全面支持IPV6，设备自身可以配置IPV6地址供客户端访问，并且支持目标设备配置IPV6地址实现单点登陆和审计（报价文件需提供印有项目编号的截图证明并加盖原厂商公章）； |
| 10 | 客户端兼容 | ▲全面支持Windows、linux、国产麒麟系统、Android、IOS、Mac OS等客户端操作系统下的H5页面一站式运维，实现跨终端适应性BYOD（Bring Your Own Device）（报价文件需提供印有项目编号的截图证明并加盖原厂商公章）。 |

### 4.2.2安全运营服务

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 提供具备本单位网络安全产品服务资质认证的安全专家7×24h在线技术支持和安全咨询服务1年。 在服务期限内，提供对医院HIS、LIS、PACS三个业务系统和对外提供服务的业务系统（不超过10个系统）进行弱密码检测、漏洞检测、基线核查等系统风险评估，并提供检测报告及安全加固方案。 在服务期限内，提供本单位网络数据安全工作的《首次安全威胁分析报告》、《漏洞举证报告》、《漏洞清单》、《应急响应报告》、《事件处置报告》、《威胁情报》、《安全运营周报》、《安全运营月报》、《安全运营季度报》、《年度总结汇报》。 在服务期限内，提供2次网络数据安全培训工作，并提供培训佐证材料。 |
| 2 | 资产识别与梳理 | 需借助安全工具对资产进行识别和梳理，并在后续服务过程中根据识别的资产变化情况触发资产变更等相关服务流程，确保资产信息的准确性和全面性； 结合安全工具发现的资产信息，首次进行服务范围内资产的全面梳理（梳理的信息包含支撑业务系统运转的操作系统、数据库、中间件、应用系统的版本，类型，IP地址；应用开放协议和端口；应用系统管理方式、资产的重要性以及网络拓扑），并将信息录入到安全运营平台中进行管理；当资产发生变更时，安全专家对变更信息进行确认与更新； |
| 3 | 安全现状评估 | 系统与Web漏洞扫描：对操作系统、数据库、常见应用/协议、Web通用漏洞与常规漏洞进行漏洞扫描； 弱口令扫描：实现信息化资产不同应用弱口令猜解检测，如：SMB、Mssql、Mysql、Oracle、smtp、VNC、ftp、telnet、ssh、mysql、tomcat等； 基线配置核查：检查支撑信息化业务的主机操作系统、数据库、中间件的基线配置情况，确保达到相应的安全防护要求。检查项包含但不限于帐号和口令管理、认证、授权策略、网络与服务、进程和启动、文件系统权限、访问控制等配置情况； 勒索病毒事件分析：需分析判断主机是否感染了勒索病毒；是否已感染勒索病毒文件；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断否存在勒索病毒攻击等；挖矿病毒事件分析：需分析是否感染了挖矿病毒/木马；是否处于挖矿状态；根据已发生的漏洞攻击行为分析判断是否存在以植入挖矿木马为目的的漏洞攻击等； 蠕虫病毒事件：需确认文件是否被感染，定位失陷的代码并进行修复； 针对漏洞利用攻击行为、Webshell上传行为、Web系统目录遍历攻击行为、SQL注入攻击行为、信息泄露攻击行为、口令暴力破解攻击行为、僵尸网络攻击行为、系统命令注入攻击行为及僵尸网络攻击行为进行分析评估，判断攻击行为是否成功以及业务风险点； 失陷主机分析：需对失陷主机进行分析研判（如后门脚本类事件），并给出修复建议； 潜伏威胁分析：需分析内网主机的非法外联威胁行为，判断是否存在潜伏威胁，并给出解决建议。含：对外攻击、APT C&C通道、隐藏外联通道等外联威胁行为； |
| 4 | 问题处置 | 需对发现的问题进行处置，包含内网脆弱性问题，病毒类事件，入侵行为，勒索、挖矿类事件等； |
| 5 | 漏洞管理 | 漏洞扫描与验证：需每月针对服务范围内的资产的系统漏洞和Web漏洞进行全量扫描，并针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害； 漏洞优先级排序：需提供客观的漏洞修复优先级指导，不能以漏洞危害等级作为唯一的修复优先级排序依据。排序依据包含但不限于资产重要性、漏洞等级以及威胁情报（漏洞被利用的可能性）三个维度； 漏洞验证：提供漏洞验证服务，针对发现的漏洞进行验证，验证漏洞在已有的安全体系发生的风险及分析发生后可造成的危害。针对已经验证的漏洞，自动生成漏洞工单，安全专家跟进漏洞状态，各个处理进度透明，方便招标方清晰了解当前漏洞的处置状态，将漏洞处理工作可视化 漏洞修复建议：针对存在的漏洞提供修复建议，能够提供精准、易懂、可落地的漏洞修复方案； 服务催单：针对服务平台生成的工单，招标方可按需催单，服务平台采用短信等方式通知安全专家，督促第一时间处理 漏洞复测：需提供漏洞复测措施，及时检验漏洞真实修复情况。复测措施可按需针对指定漏洞，指定资产等小范围进行，降低漏洞复测时的潜在影响范围； 漏洞状态追踪：对发现的漏洞建立状态追踪机制，自动化持续跟踪漏洞情况，清晰直观地展示漏洞的修复情况，遗留情况以及漏洞对比情况，使得招标方可做到漏洞的可视、可管、可控； |
| 6 | 威胁管理 | 结合大数据分析、人工智能、云端专家提供安全事件发现服务：依托于安全防护组件、检测响应组件和安全平台，将海量安全数据脱敏，包括漏洞信息、共享威胁情报、异常流量、攻击日志、病毒日志等数据，经由大数据处理平台结合人工智能和云端安全专家使用多种数据分析算法模型进行数据归因关联分析，实时监测网络安全状态,发现各类安全事件，并自动生成工单； 实时监测网络安全状态，对攻击事件自动化生成工单，及时进行分析与预警。攻击事件包含境外黑客攻击事件、暴力破解攻击事件、持续攻击事件； 实时监测网络安全状态，对病毒事件自动化生成工单,及时进行分析与预警。病毒类型包含勒索型、流行病毒、挖矿型、蠕虫型、外发DOS型、C&C访问型、文件感染型、木马型； 需针对每一类威胁，进行深度分析验证，分析判断是否存在其他可疑主机，将深度关联分析的结果通过邮件、微信等方式告知用户 结合威胁情报，需排查是否对用户资产造成威胁并通知用户，协助及时进行安全加固； 每月主动分析病毒类的安全事件：提供病毒处置工具，并针对服务范围内的业务资产使用病毒处置工具进行病毒查杀，对于服务范围外的业务资产，安全专家协助用户查杀病毒； 每月主动分析攻击类的安全事件：通过攻击日志分析，发现持续性攻击，立即采取行动实时对抗，当用户无防御措施时，提供攻击类安全事件的处置建议； 需每月主动分析漏洞利用类的安全事件并验证该漏洞是否利用成功，提供工具协助处置； 需每月主动分析失陷类的安全事件并协助用户处置，并提供溯源服务； 策略调配：新增资产、业务变更策略调优服务，业务变更时策略随业务变化而同步更新； 策略定期管理：需每月对安全组件上的安全策略进行统一管理工作，确保安全组件上的安全策略始终处于最优水平，针对威胁能起到最好的防护效果； 策略调整：安全专家根据安全事件分析的结果以及处置方式，根据用户授权情况按需对安全组件上的安全策略进行调整工作； 通过攻击日志分析，发现持续性攻击，立即采取行动实时对抗 通过全网大数据分析，发现有境外黑客或高级黑客正在攻击，立即采取行动封锁黑客行为； |
| 7 | 事件管理 | 基于主动响应和被动响应流程，对页面篡改、通报、断网、webshell、黑链等各类严重安全事件进行紧急响应和处置的解决方案 实时针对异常流量分析、攻击日志和病毒日志分析，经过海量数据脱敏、聚合发现安全事件； 针对分析得到的勒索病毒、挖矿病毒、篡改事件、webshell、僵尸网络等安全事件，通过工具和方法对恶意文件、代码进行根除，快速恢复业务，消除或减轻影响； 入侵影响抑制：通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务； 入侵威胁清除：排查攻击路径，恶意文件清除； 入侵原因分析：还原攻击路径，分析入侵事件原因； 加固建议指导：结合现有安全防御体系，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵； |

### 4.2.3技术服务

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 1、HIS系统等保2.0二级测评一次 对机房物理环境（空调、UPS、防雷等）、系统业务环境（软件系统、操作系统、服务器、网络设备、防火墙等）进行等级保护测评。 2、网络整改 对网络环境按照等保要求对密码策略、访问策略、安全策略、备份策略、日志管理等进行整改；整理安全管理机构、安全管理制度、人员安全管理制度等相关需求文件。 3、软件策略调整 服务器环境按照等保要求对系统备份、数据备份、账号密码整改、系统策略、补丁修复等进行安全整改。 对所测评的软件系统进行漏洞扫描与软件渗透并生成问题单报告，对服务器内所运行的应用软件系统根据等保测评得出的风险问题单进行整改，对问题单中所提出的应用软件存在的高风险问题逐一进行整改。 ★根据等级保护要求，对本次项目涉及到的医院HIS软件系统进行等保合规性改造，满足等级保护2.0二级要求，包括软件容错，通信完整性，资源控制，通信保密性，访问控制等； |

- 4.3设备质保、软件升级服务和验收要求

- 4.3.1设备质保服务要求：供应商必须向采购人提供本项目所有设备的维护保养服务，并在需要的时候配合采购人完成整个系统的网络联调工作。

- 要求供应商必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

- 供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好响应的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

- 本项目所包含的设备产品质保从签订合同生效后开始服务。

- 所有设备产品的维护保养均须由供应商上门服务。若因设备故障需送回原厂维修时，由供应商负责安排送修和修复后的安装调试，采购人不再支付任何费用。

- 供应商应与采购人的工作人员一起参与设备产品的安装、维护、及解决遇到的问题等各项工作。

- 4.3.2项目服务要求：要求供应商保证在合同签定后20个工作日内完成本项目设备产品的软件安装、升级、调试工作，并按招标文件要求响应升级改造服务。

- 供应商必须在设备产品升级时出具针对本项目相关硬件设备厂商或原厂商中国公司出具的供货证明函以及（硬件）原厂保修服务承诺证明原件，否则不予验收。

- 供应商报价应包括设备采购、保险、运输、安装、调试、培训、验收及保修期内的维护保养等所有费用。

- 本项目所有的产品必须在采购人指定地点和环境下完成，并实现正常运行，达到标书要求的性能、功能和技术规格。

- 在项目实施前5天必须提供详细的实施方案，在实施过程中根据实际情况及采购人需求及时优化实施方案。

- 4.3.3设备测试要求：

- 产品安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

- 单项测试：单项产品安装完成后，由供应商进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

- 网络联机测试：由供应商和采购人对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

- 系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书要求时，将被看作性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

- 4.3.4项目验收要求

- 验收工作由采购人负责，供应商配合。在验收时，供应商自行组织验收测试用设备、测试所需的测试用例和人员，并在采购人的监查下现场进行测试和验收。

- 供应商应负责在项目验收时将系统包含的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告，以及服务过程中形成的文件等文档汇集成册交付采购人。

- 4.4安全运营服务要求

- ▲服务方式包括：7×24小时持续监测和响应、7×24小时热线支持、5×8小时现场支持、二线应急支持等专家服务。

- ▲中标方应按要求提供服务交付物，确保满足招标方的安全需求。如中标方未能按时提供，招标方有权终止服务合同，中间产生任何费用由中标方自行承担。服务交付物包括但不仅限于：

- 《首次威胁分析与处置报告》，报告频率：一次；

- 《安全服务运营报告》，报告频率：每周一次

- 《事件分析与处置报告》，报告频率：按需触发，不限次数

- 《安全通告》，报告频率：按需触发，不限次数

- 《综合分析报告》，报告频率：每月一次

- 《季度汇报PPT》，报告频率：每季度一次

- 《年度汇报PPT》，报告频率：每年一次

- 4.5其他服务要求

1. 供应商应提供本项目包含的设备与软件升级一年技术支持服务。设备故障报修的响应时间：周一至周五8：00～17:30期间电话响应为时间10分钟，其余期间为半小时。若电话中无法解决，2小时内到达现场服务。

2. 保修期自设备到货签收之日起开始计算，保修期内成交供应商负责为采购人免费更换或维修故障设备。

3. 供应商应协助采购人每年进行2次应急演练及1次网络安全攻防演练，提供演练相关的材料与报告。

4. 成交供应商应免费提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

- 4.6培训要求

- 供应商至少必须提供本项目设备和软件的日常安装使用、配置管理培训服务，以满足设备日常维护需要。

- 供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

- 4.7付款方式

合同签订后30日内付30%，项目进行半年后付30%，项目全部结束完成验收后付40%。

# 评分标准

- 5.1评标办法

评标方法采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

综合评分的主要因素为：价格、项目方案、售后服务、公司评价等对招标文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

- 5.2 评分标准

本次评标采用综合评分法。评分比重如下：

| 评价内容 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30分 | 50分 | 20分 |

### 5.2.1商务评审标准：（共30分）

| 序号 | 评审 项目 | 分配分数 | 评议内容 | 投标人 … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 2 | 商务响应程度（包括投标文件资料提交条理、完整情况，招标文件商务部分各条款的响应程度、合同条款的响应情况等。） 优：商务响应程度完全响应并优于用户需求的得2分； 良：商务响应程度基本满足用户需求且无偏离的得1.5分； 中：商务条款项偏离1到2项的得0.5分； 差：商务条款项偏离3项以上的得0分。 |  |
| 2 | 资质要求 | 15 | 投标人具有医院HIS管理信息软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有PACS影像存储传输管理软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有电子病历管理软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有体检报告管理软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有LIS实验室信息软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有临床路径管理信息系统软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有阳光用药管理信息系统软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有院内感染管理信息系统软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有手术麻醉管理信息系统软件著作权登记证书得1.5分 投标人具有护理质量管理信息系统软件著作权登记证书得1.5分 注：投标文件中提供投标人盖章的证书，未按要求提供的不得分。 |  |
| 3 | 技术 力量 | 5 | - 投标人为本项目提供的项目经理具备：（共2分） 本科学士学位或以上，具有计算机、通讯或信息类中级工程师资格或以上的，得2分； 本科学历的，具有计算机、通讯或信息类初级工程师资格的，得1分。 - 拟投人的技术人员(不包括项目负责人)（共3分） 具有计算机、通讯或信息类中级工程师资格或以上的（每具有一个得1分）， 具有计算机类、通讯或信息类专业毕业的（每具有一个得0.5分）。 其余情况不得分。 注：提供以上人员相关资质证书复印件以及在投标人名下2023年1月-3月购买社保的证明文件并加盖投标人公章。（满分5分，没有不得分） |  |
| 4 | 售后 服务 | 5 | 投标人售后服务机构设置地点的便捷性、投入售后人力优劣、响应时间快慢等。 优：投标人售后服务机构设置地点最便捷、投入售后人力最优、响应时间最快，得5-4分； 良：投标人售后服务机构设置地点较便捷、投入售后人力较优、响应时间较快，得4-3分； 中：投标人售后服务机构设置地点不便捷、投入售后人力较差、响应时间较慢，得3-2分； 差：投标人售后服务机构设置地点特别不便捷、投入售后人力最差、响应时间最慢，得2-0分。 |  |
| 5 | 项目 业绩 | 3 | 投标人2019年至今完成过的相关同类项目经验（以合同或验收证明资料为准）每提供一个得1分，满分3分。 （需提供合同或验收证明资料复印件加盖投标人公章，同一家医院的合同不能重复出现（如出现仅算一个计分） |  |
| 合计 |  | 30 | 得分总计 |  |

### 5.2.2技术评审标准：（共50分）

| 序号 | 评审 项目 | 分值 分配 | 评审项目 | 投标人 … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 30 | 根据用户需求书技术指标的满足程度进行综合评分： 1、全部满足用户需求书技术指标参数得35分。 2、用户需求书中带“▲”部分为重要技术参数，每偏离一项扣5分，扣至0分为止。 3、用户需求书中其它技术参数，每偏离一项扣3分，扣至0分为止。 所有对带“▲”部分的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页、产品说明书、第三方检测机构的检测报告或证明文件等），并在《技术参数响应表》注明具体位置如页码或序号，否则视为未实质性响应。 |  |  |
| 2 | 项目实施方案 | 10 | 根据投标人提供的技术实施方案合理性、安全性、科学性、先进性等情况评审： 优：项目管理方法成熟有效，项目实施标准规范可靠，能保证项目正常稳定实施的得10-7分； 良：项目管理方法较成熟有效，项目实施标准较规范可靠，基本能保证项目正常稳定实施的得4-3分； 中：项目管理方法成熟度一般，项目实施标准规范可靠度一般，不能完全保证项目正常稳定实施的得2-1分； 差：项目管理方法成熟度较差，项目实施标准规范可靠较差，不能保证项目正常稳定实施的不得分。 |  |  |
| 3 | 工作计划进度方案 | 3 | 根据投标人针对本项目所提供的进度实施方案及工作计划进度表进行评审： 1、进度实施方案介绍详细、合理性强，工作计划进度表完善性、可行性强的得3分； 2、进度实施方案介绍简单、合理性一般，工作计划进度表完善性、可行性一般的得2分； 3、进度实施方案介绍粗略、合理性较差，工作计划进度表完善性、可行性较差的得1分； 4、未提供对应方案不得分。 |  |  |
| 4 | 项目保证措施 | 3 | 根据投标人对本项目实施所采取的保证措施进行评审： 1、所采取的保证措施非常详细明确，安全保证措施非常具体可行、详细准确的得3分； 2、所采取的保证措施较详细明确，安全保证措施较具体可行、较详细准确的得2分； 3、所采取的保证措施一般，安全保证措施一般的得1分； 4、未提供相应方案的不得分。 |  |  |
| 5 | 售后服务及培训方案 | 4 | 根据投标人针对本项目所提供的售后服务、培训计划是否具体完善，质保期、维护保养期服务（包括但不限于服务承诺、质保期、保修范围、质保期外的维修服务及收费标准）承诺可靠、具体及便利性进行综合评审： 1、售后服务承诺方案非常规范全面、合理，非常具有可行性，售后服务及培训计划详尽可行，售后服务机构设置合理、利于采购人后续维护保养的得4分； 2、售后服务承诺方案比较规范全面、合理，具有一定可行性的，售后服务及培训计划可行，售后服务机构设置合理、较利于采购人后续维护保养得2分； 3、售后服务承诺方案基本规范、合理，培训计划可行性一般，售后服务机构设置基本满足采购人后续维护保养的得1分； 4、未提供对应方案不得分。 |  |  |
| 合计 |  | 50 | 得分总计 |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。